# DICIONÁRIO DA EAP – Projeto EstokHub

Autor: Davi Lemos Santos

## 1.1 Gerenciamento do Projeto

ID do Pacote	1.1.1

Nome do Pacote	Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Descrição	Documento formal que define o escopo, objetivos, justificativas, restrições e patrocinador, autorizando formalmente o início do projeto.

Entregáveis	Arquivo .docx do Termo de Abertura de Projeto preenchido e formatado.

Critério de Aceitação	Documento revisado e aprovado pela Empresa Solicitante (Patrocinador).

ID do Pacote	1.1.2

Nome do Pacote	Cronograma do Projeto

Descrição	Documento que detalha as fases, marcos e atividades com datas de início e fim, servindo como linha de base para o controle do tempo.

Entregáveis	Tabela de cronograma no documento do TAP ou em ferramenta de gestão.

Critério de Aceitação	Cronograma validado pelo professor orientador e alinhado ao calendário acadêmico.

ID do Pacote	1.1.3

Nome do Pacote	Documentação Final (Relatório)

Descrição	Relatório acadêmico completo do projeto, detalhando o processo de concepção, fundamentação teórica, desenvolvimento e resultados.

Entregáveis	Arquivo .pdf do relatório técnico ou monografia, formatado conforme normas ABNT.

Critério de Aceitação	Documento aprovado pela banca avaliadora, com nota suficiente para aprovação.

ID do Pacote	1.1.4

Nome do Pacote	Apresentações

Descrição	Conjunto de slides e roteiros para as apresentações formais de qualificação e defesa final.

Entregáveis	Arquivos .pptx para a qualificação (TG1) e apresentação final (TG2).

Critério de Aceitação	Apresentações realizadas e aprovadas pela banca acadêmica.

ID do Pacote	1.1.5

Nome do Pacote	Gestão de Custos

Descrição	Planilha de controle de custos do projeto, incluindo eventuais despesas com ferramentas e recursos.

Entregáveis	Planilha (.xlsx) com custos estimados e reais, conforme TAP.

Critério de Aceitação	Custos mantidos dentro do limite orçamentário definido no Termo de Abertura.

## 1.2 Planejamento e Modelagem

ID do Pacote	1.2.1.1

Nome do Pacote	Fichamentos de Artigos

Descrição	Resumo e análise crítica dos artigos utilizados como base teórica para o projeto.

Entregáveis	Documento (.docx ou .pdf) com fichamentos de artigos.

Critério de Aceitação	Documento revisado e validado pelo orientador como base para a justificativa do projeto.

ID do Pacote	1.2.2.1

Nome do Pacote	Documento de Elicitação

Descrição	Roteiro de entrevistas e técnicas usadas para levantar requisitos do sistema junto a potenciais usuários.

Entregáveis	Documento formal (.docx) descrevendo perguntas, métodos e respostas obtidas.

Critério de Aceitação	Documento validado como adequado para extrair os requisitos funcionais e não funcionais.

ID do Pacote	1.2.2.2

Nome do Pacote	Documento de Requisitos

Descrição	Especificação formal detalhando o que o sistema deve fazer (RFs) e as restrições de operação (RNFs).

Entregáveis	Documento (.docx) com todos os requisitos funcionais e não funcionais.

Critério de Aceitação	Documento aprovado e usado como base para o desenvolvimento do sistema.

ID do Pacote	1.2.3.1

Nome do Pacote	Diagramas BPMN

Descrição	Modelagem dos processos de negócio, como fluxo de cadastro, movimentação e controle de estoque.

Entregáveis	Arquivos .bpmn ou imagens representando os processos principais.

Critério de Aceitação	Diagramas modelados corretamente na notação BPMN e revisados pelo orientador.

ID do Pacote	1.2.3.2

Nome do Pacote	Diagramas UML

Descrição	Modelagem da arquitetura e comportamento do sistema, incluindo diagramas de casos de uso, classes e sequência.

Entregáveis	Arquivos ou imagens dos diagramas UML criados no software de modelagem.

Critério de Aceitação	Diagramas consistentes com os requisitos e servindo como base para o desenvolvimento.

ID do Pacote	1.2.4.1

Nome do Pacote	Wireframes de Baixa Fidelidade

Descrição	Protótipos simples das telas do sistema (Login, Dashboard, Cadastro, Relatórios).

Entregáveis	Arquivo Figma ou imagens (.png) mostrando a interface e fluxo do usuário.

Critério de Aceitação	Protótipos validados como intuitivos e alinhados aos requisitos funcionais.

## 1.3 Desenvolvimento e Validação

ID do Pacote	1.3.1.1

Nome do Pacote	Backend

Descrição	Código-fonte do servidor responsável pela lógica de negócio, API REST e integração com o banco de dados.

Entregáveis	Código (.ts) versionado no GitHub.

Critério de Aceitação	API funcional e atendendo aos requisitos definidos.

ID do Pacote	1.3.1.2

Nome do Pacote	Frontend

Descrição	Interface web desenvolvida em React, responsável pela interação com o usuário.

Entregáveis	Código (.tsx) versionado no GitHub.

Critério de Aceitação	Aplicação responsiva e em conformidade com os wireframes de baixa fidelidade.

ID do Pacote	1.3.1.3

Nome do Pacote	Banco de Dados

Descrição	Estrutura relacional do banco de dados (tabelas, chaves e relacionamentos).

Entregáveis	Script SQL (.sql) com a estrutura e índices principais.

Critério de Aceitação	Banco de dados funcional e integrado ao backend sem inconsistências.

ID do Pacote	1.3.2.1

Nome do Pacote	Plano de Testes

Descrição	Documento com os cenários e casos de teste elaborados para validar cada requisito funcional.

Entregáveis	Documento (.docx ou .xlsx) listando os testes realizados.

Critério de Aceitação	Todos os testes executados com sucesso e cobertura mínima de 90% dos RFs.

ID do Pacote	1.3.2.2

Nome do Pacote	Testes de Integração e Validação Final

Descrição	Execução dos testes completos do sistema (frontend + backend + banco de dados).

Entregáveis	Relatório (.pdf) com resultados dos testes finais.

Critério de Aceitação	Sistema validado e pronto para apresentação final (TG2).