# TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

AUTOR: Davi Lemos Santos

## SUMÁRIO

Introdução ...........................................................................................................................3

1. Justificativa do Projeto ......................................................................................................3

2. Objetivo do Projeto ...........................................................................................................3

3. Escopo do Projeto .............................................................................................................3

4. Requisitos do Projeto ........................................................................................................4

5. Premissas ........................................................................................................................4

6. Restrições .........................................................................................................................5

7. Stakeholders .....................................................................................................................5

8. Riscos Identificados ..........................................................................................................5

9. Cronograma Resumido .....................................................................................................5

10. Patrocinador do Projeto ....................................................................................................6

11. Detalhamento de Custos ..................................................................................................6

12. Aprovação do Projeto .......................................................................................................6

# TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Projeto: EstokHub – Sistema de Gerenciamento de Estoque

Cliente: Pequenas e médias empresas que necessitam de controle de estoque

Data de Início: 01/09/2025

Data Prevista de Término: 15/12/2025

Gerente do Projeto: Davi Lemos Santos

Versão do Documento: 1.0

## 1. Justificativa do Projeto

Em um cenário de alta competitividade, a eficiência na gestão de estoque tornou-se essencial para a sustentabilidade de pequenas e médias empresas. Muitos empreendedores ainda utilizam controles manuais, planilhas ou sistemas defasados, o que leva a perdas financeiras, erros operacionais e atrasos na reposição de produtos. O projeto EstokHub surge para resolver essa lacuna, propondo uma solução tecnológica moderna e acessível que automatiza o controle de estoque, melhora a precisão das informações e facilita a tomada de decisão gerencial. A relevância do tema se justifica pela necessidade crescente de ferramentas digitais que tornem os processos de gestão mais inteligentes, reduzam custos e aumentem a competitividade no mercado.

## 2. Objetivo do Projeto

Desenvolver e validar um sistema web responsivo para o gerenciamento de estoque, capaz de registrar entradas e saídas de produtos, gerar relatórios gerenciais, emitir alertas de estoque baixo e oferecer controle centralizado para micro, pequenas e médias empresas.

## 3. Escopo do Projeto

Inclusões:

• Desenvolvimento de backend utilizando Node.js e banco de dados relacional;

• Criação de frontend responsivo em React;

• Implementação de autenticação e controle de usuários;

• Módulo de cadastro, movimentação e relatórios de estoque;

• Geração de alertas automáticos para níveis mínimos de estoque;

• Elaboração da documentação técnica e relatório final.

Exclusões:

• Desenvolvimento de aplicativos móveis nativos (Android/iOS);

• Integração com sistemas ERP externos;

• Módulos financeiros ou fiscais;

• Hospedagem em servidores pagos.

## 4. Requisitos do Projeto

• Cadastro e controle de produtos;

• Registro de entradas e saídas com atualização automática do estoque;

• Emissão de relatórios de movimentação e desempenho;

• Alertas automáticos de estoque mínimo;

• Interface web responsiva e intuitiva.

## 5. Premissas

• O projeto será desenvolvido em ambiente acadêmico, utilizando tecnologias open-source;

• Haverá acesso a uma base de dados local para testes;

• O sistema será executado em ambiente web com suporte a navegadores modernos.

## 6. Restrições

• Prazo de execução limitado ao calendário acadêmico;

• Desenvolvimento realizado por um único integrante;

• Recursos financeiros restritos a ferramentas gratuitas.

## 7. Stakeholders

| NOME | PAPEL | CONTATO |
| --- | --- | --- |
| Davi Lemos Santos | Gerente do Projeto / Desenvolvedor Full Stack | - |
| LEV Negócios | Empresa Solicitante / Patrocinador | - |
| Professores Avaliadores | Orientadores Acadêmicos | - |
| Pequenas e Médias Empresas | Usuários Finais | - |

## 8. Riscos Identificados

| RISCOS | PROBABILIDADE | IMPACTO | PLANO DE MITIGAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Atrasos na integração entre frontend e backend. | Média | Médio | Planejar sprints curtas e testes contínuos. |
| Problemas de compatibilidade entre tecnologias. | Baixa | Alto | Realizar testes em múltiplos ambientes. |
| Sobrecarga de tarefas devido à equipe individual. | Alta | Médio | Gerenciar prazos com cronograma realista. |

## 9. Cronograma Resumido

| FASE | INÍCIO | TÉRMINO |
| --- | --- | --- |
| Definição e Levantamento de Requisitos | 01/09/2025 | 10/09/2025 |
| Modelagem e Protótipos de Interface | 11/09/2025 | 25/09/2025 |
| Desenvolvimento do Backend | 26/09/2025 | 20/10/2025 |
| Desenvolvimento do Frontend | 21/10/2025 | 10/11/2025 |
| Integração e Testes | 11/11/2025 | 05/12/2025 |
| Documentação e Entrega Final | 06/12/2025 | 15/12/2025 |

## 10. Patrocinador do Projeto

Nome: LEV Negócios – Empresa Solicitante

Responsabilidades:

• Aprovar o escopo, o cronograma e os objetivos do projeto;

• Fornecer informações e requisitos para o desenvolvimento do sistema;

• Acompanhar o progresso e validar o produto final;

• Apoiar na definição das melhorias após o desenvolvimento.

## 11. Detalhamento de Custos

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Desenvolvimento Full Stack (~200h x R$ 30/h) | R$ 6.000,00 |
| Infraestrutura de Hospedagem | Servidor local / gratuito | R$ 0,00 |
| Ferramentas | IDE, Git, Node.js, React (Open Source) | R$ 0,00 |
| Testes e Validação | Testes funcionais e unitários | Incluído em RH |
| Documentação | Elaboração de relatórios e manuais | Incluído em RH |
| Reserva de Contingência | Custo eventual (~10%) | R$ 6.600,00 |
| **TOTAL GERAL** |  |  |

## 12. Aprovação do Projeto

DECLARO QUE LI E ESTOU DE ACORDO COM OS TERMOS DESTE DOCUMENTO.

FRANCA-SP, 17 DE OUTUBRO DE 2025.

LEV NEGÓCIOS – EMPRESA SOLICITANTE			DAVI LEMOS
PATROCINADOR DO PROJETO				GERENTE DE PROJETO / DESENVOLVEDOR